# Załącznik nr 7 do SIWZ

numer sprawy: AD-2900-3/2014

(Wzór – nie załączać do oferty)

UMOWA Nr …../2014

W dniu .................................. 2014 roku w Lublinie pomiędzy:

Urzędem Statystycznym w Lublinie z siedzibą w Lublinie przy ul. St. Leszczyńskiego 48, posiadającym NIP nr 712-21-34-202 oraz REGON nr 000331636, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: Dyrektora Urzędu – Krzysztofa Markowskiego,

a

Nazwa firmy......................................, adres firmy ..................................., NIP nr ...............................

REGON NR................., zarejestrowaną w ............................................ pod numerem ......................., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:...........................................................................,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa treści następującej:

§ 1

- Przedmiotem umowy wykonanie robót polegających na remoncie schodów wewnętrznych w budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie przy ul. St. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z SIWZ stanowiącą załącznik 
nr 1 do umowy i załącznikami: przedmiarem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 3 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i prawa budowlanego, przepisami BHP i Ppoż. 
oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi standardami, przestrzegając jednocześnie przepisów organizacyjno – technicznych obowiązujących na terenie budynku Urzędu.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów budowlanych zapewnionych przez Wykonawcę. Wykonawca zapewnia, że wszystkie materiały będą posiadały wymagane prawem polskim dowody dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do dnia 23 grudnia 2014 r.

- Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń.

§ 3

Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji przedmiotu umowy na terenie Urzędu:

- roboty uciążliwe – powodujące hałas, drgania, zapylenie, nieprzyjemne zapachy 
lub zanieczyszczenie powietrza substancjami toksycznymi – Wykonawca będzie realizował 
po godzinach pracy Urzędu i w dni wolne od pracy lub po uzgodnieniu terminu ich wykonywania z osobą uprawnioną do reprezentowania Zamawiającego ………………………………………………………………………………….………………………… ,

- z uwagi na fakt, że roboty budowlane są realizowane w czynnym obiekcie, Wykonawca powinien dostosować organizację swojej pracy do potrzeb i wymagań Urzędu,

- należy przewidzieć pracę wielozmianową, w tym również w soboty i dni wolne od pracy Urzędu,

- szkody powstałe w trakcie wykonywania robót, zabrudzenia i uszkodzenia (konstrukcji budynku, instalacji, maszyn i urządzeń, pomieszczeń biurowych, terenu Urzędu itp.) Wykonawca naprawi lub pokryje koszty ich usunięcia,

- Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego,

- Zamawiający wskaże miejsce ustawienia kontenera na odpady i gruz, a Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego opróżniania kontenera,

- Pracownicy Wykonawcy powinni posiadać jednolite ubrania robocze z symbolem firmy lub nazwą.

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji powykonawczej, która będzie zawierać atesty, certyfikaty, aprobaty zgodności. Komplet dokumentacji powykonawczej należy wykonać w jednym egzemplarzu w wersji papierowej.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 
w kwocie ……………………….….. złotych (słownie: ………………….……..), w tym 23% podatku VAT, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy 
i obejmujące zakres robót wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym koszty: zakupu materiałów i urządzeń, transportu, wywozu oraz utylizacji śmieci i odpadów, robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu, oraz wszelkie inne koszty, które Wykonawca poniesie w celu należytego  wykonania przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 jest niezmienne przez cały czas realizacji umowy, uwzględnienia w swojej wartości wzrost cen w powyższym okresie oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności wymienione w ust. 2 
i uwzględnia w swej wartości wzrost cen w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 5

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest ………………………  tel. ………………………..

- Osoba wymieniona w ust. 1 działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).

§ 6

- Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona:

  - bez udziału podwykonawców;*

  - przy udziale podwykonawców, w zakresie robót __________________________;*

  - przy udziale __________________________, tj. podwykonawcy/ów na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,          o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy Pzp w zakresie robót __________________________.*

- Roboty inne niż wymienione w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3) Wykonawca wykona siłami własnymi, 
z zastrzeżeniem ust. 3.

- Jeżeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykonać przy udziale podwykonawców roboty inne niż wskazane w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3) to nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem tych robót przekaże Zamawiającemu pisemny wniosek wraz 
z uzasadnieniem oraz projekt umowy.

- Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany dla tych warunków w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 7

- Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia 
kar umownych.

- Zamawiający ma prawo domagać się zmiany osób odpowiedzialnych za realizacje umowy 
ze strony Wykonawcy, a także zmiany podwykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zapewnić odpowiednie zastępstwo, w szczególności w przypadku:

  - nieprzestrzegania przepisów BHP i ppoż.,

  - realizacji robót niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

  - zwłoki robót względem harmonogramu robót / terminów umownych.

- Zamawiający ma prawo żądać usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników 
i współpracowników Wykonawcy lub podwykonawców i dalszych podwykonawców, których zachowanie lub jakość wykonywanej pracy uważa za niewłaściwe.

- Zlecenie części robót podwykonawcom nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy względem Zamawiającego za wykonane roboty.

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania podwykonawców, w takim samym stopniu, jakby były to działania lub zaniechania jego własnych pracowników i współpracowników.

§ 8

- Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy obszar budowy przeznaczony do remontu, poda lokalizację ujęcia wody do celów prac budowlanych, sposób poboru energii elektrycznej, wskaże miejsce gromadzenia odpadów w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający umożliwi nieodpłatne korzystanie w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wody i energii elektrycznej.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy.

- Okres odpowiedzialności Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi wad fizycznych i gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy lub od daty potwierdzenia daty usunięcia wad, w razie ich stwierdzenia przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 10

- Strony ustalają następujący rodzaj odbioru - odbiór końcowy.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez Zamawiającego nastąpi po zrealizowaniu przez Wykonawcę całego zakresu robót stanowiącego przedmiot umowy i zakończeniu robót porządkowych i wykończeniowych, przedłożeniu dokumentacji powykonawczej oraz dopełnieniu wszelkich formalności koniecznych do rozpoczęcia użytkowania obiektu zgodnie z prawem budowlanym.

- Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu realizacji całości robót 
i gotowości do odbioru, na 2 dni robocze przed planowanym dniem odbioru końcowego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru  zostaną stwierdzone wady to Zamawiający:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, określając jednocześnie w protokole termin ich usunięcia,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując prawo domagania  się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  z przeznaczeniem, umowa zostanie rozwiązana bez zachowania terminu wypowiedzenia ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi i finansowymi.

§ 11

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, Zamawiający zapłaci przelewem 
na rachunek bankowy wskazany w prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę fakturze VAT, do której Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oryginał protokołu odbioru końcowego oraz dowód zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy była realizowana przy udziale podwykonawców.

- Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, nastąpi w terminie do 14 dni od daty prawidłowo wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu faktury VAT.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę w terminie 3 dni od daty podpisania końcowego protokołu odbioru.

- Za dotrzymanie przez Zamawiającego terminu zapłaty, o którym mowa w ust. 2, uważa się złożenie w tym terminie polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

- Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawcę, lub odpowiednio przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, 
na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

§ 12

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących okolicznościach i wysokościach:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, ustalonego w niniejszej umowie w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4, za każdy dzień opóźnienia , nie więcej jednak niż 10% tego wynagrodzenia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze danego etapu lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4, 
za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po terminie wyznaczonym 
na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 10% tego wynagrodzenia,

- za nieprzedstawienie do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% tego wynagrodzenia,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4.

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 4, za każdy dzień opóźnienia  w zapłacie,

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4, za każdy dzień opóźnienia ,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w § 4, za każdy dzień opóźnienia,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 6 ust. 14, w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4, za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu zaleconej przez Zamawiającego zmiany.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13

# Zmiany i uzupełnienia postanowień umowy mogą być dokonywane w granicach określonych 
w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# Strony przewidują możliwość zmiany treści umowy w przypadku:

- zaistnienia okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w zakresie przedmiotu umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania umowy,

zaistnienia przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającej z czynników obiektywnych lub niezależnych od Stron, tj.: zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia zdarzenie występujące po zawarciu umowy, uniemożliwiające należyte wykonanie przez Stronę jej obowiązków.

# Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika 
z okoliczności wskazanych w ust. 2.

§ 14

Niezależnie od sytuacji unormowanej w art. 145 ustawy Pzp, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku nierozpoczęcia robót w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, w terminie 7 dni od daty zaistnienia tej okoliczności.

§ 15

- Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, Prawo budowlane oraz wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofercie Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – nr sprawy: AD-2900-3/2014.

- Spory wynikłe z umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

* niepotrzebne skreślić

Załącznik :

Załącznik nr 1      –    SIWZ

Załącznik nr 2      –  Przedmiarami robót

Załącznik nr 3       –   Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY 																					WYKONAWCA